1.1 Baustelleneinrichtung — Die Baustelleneinrichtung ist bis zum 15.10. abzuschließen. Zuständig: Firma Muster. Termin: 15.10.2026
1.2 Bauzeitenplan — Der Bauzeitenplan wird angepasst und allen Beteiligten zugesandt. Termin: 01.11.2026
2. Elektroinstallation — Die Elektroinstallation im UG ist erledigt. Verantwortlich: E-Team
2.1 Kabeltrassen — Kabeltrassen im OG noch offen. Zuständig: Elektro Schmidt
